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Հ Ա Յ Տ
 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների
 
	Ծրագրի անվանումը
	Գյումրի համայնքի  թվով 48  փողոցների և 1 հրապարակի հիմնանորոգում

	Մարզ
	Շիրակ

	Համայնքը /համայնքները
	Գյումրի

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Գյումրի համայնքը Շիրակի մարզի մարզկենտրոնն է և մայրաքաղաքից գտնվում է 118 կմ հեռավորության վրա

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	158,826   մարդ

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր
	Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ համայնք

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի
	Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում բարձր լեռնային համայնք

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ, որը հաստատվել է 03.03.2005թվականին

	Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	



Գյումրի համայնքը ամբողջությամբ (100%) ապահովված է ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերով, առկա է 24 ժամյա ջրամատակարարում, որից օգտվում են համայնքի բոլոր բնակիչները: Գերմանական KFW բանկի միջոցներով մետաղական հնամաշ խողովակները փոխարինվել են պլաստմասե խողովակներով` կազմելով քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի 80%:
 

Քաղաքը ամբողջությամբ գազաֆիկացված է: Գազամատակարարման համակարգից օգտվող բնակչությունը կազմում է 97%:

Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության թիվը կազմում է 0%, քանզի քաղաքում ոռոգման ցանց առկա չէ:


Լրիվ կամ մասնակի փողոցային լուսավորություն կա քաղաքի թվով 250 փողոցներից 200-ում, նրբանցքներում, փակուղիներում, անցումներում, որը կազմում է ընդհանուրի մոտ 80%-ը: Լուսակետերի քանակը կազմում է մոտ 6900, որից էներգախնայող լամպերը կազմում են մոտ 50%, որն աստիճանաբար ավելանում է: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվում ներթաղամասային բակային տարածքների լուսավորության ապահովման համար:

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել  48 փողոցներ և 1  հրապարակ: 48 փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 22966մ, իսկ հրապարակը՝ 1500 քմ։
Գյումրի քաղաքի փողոցների ընդհանուր թիվը կազմում է 250, որոնց ընդհանուր երկարությոնը 185,2 կմ է:
Բարեկարգված (որևէ ծածկույթ ունեցող)-156.2կմ,
· ասֆալտ-բետոնե 111.7կմ 
· խճից, կոպիճից՝ 44,5կմ, 
· հողային կամ ծածկույթ չունեցող՝ 29կմ։    
2026թ․ 2 սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսվում է հիմնանորոգել թվով 39 փողոց՝ մոտ 13 կմ։                                                       
Բոլոր անցումների, նրբանցքների, հրապարակների ընդհանուր մակերեսը 2.82մլն մ2 է, որից բարեկարգված՝ 1.38մլն մ2 :                     
Հիմնանորոգվելու են փողոցները՝ իրենց մայթերով, որոնք ներթաղամասային փողոցներ են։ Փողոցների հարող հատվածներում  վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել են 2021թ-ի սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է 8 երկրորդային փողոցի և 1 հրապարակի հիմնանորոգում, որոնք շինարարական աշխատանքները ավարտված են և կազմում են 2848 մ:
2022 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է 21 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմում է 8185 մ:
2023 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է 29 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմում է 7951 մ։
2024 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով 20 փողոցներից 2025 թվականին իրականացվել է 13 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմում է 3357 մ, իսկ 7 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները շարունակվել են 2026 թվական,որոնց երկարությունը կազմում է  2112 մ:
2026 թվականին,նախապես հաստատված 2 սուբվենցիոն ծրագրով, իրականացվելու է 39  փողոցների հիմնանորոգում՝  մոտավորապես  13 կմ կամ  162,250 քմ։



	







Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	[bookmark: RANGE!A1:F33]Ծրագրի ընդհանուր նպատակը՝ բարելավել տրանսպորտային ենթակառուցվածքը, բարձրացնել անվտանգությունը, հարմարավետությունը և բնակիչների կյանքի որակը։ Իրականացվում են ստանդարտ աշխատանքներ՝ հին ծածկույթի հեռացում, հիմքի ամրացում, նոր ասֆալտի դրվածք, եզրաքարերի տեղադրում, ջրահեռացման համակարգի բարելավում (անհրաժեշտության դեպքում), մայթերի ասֆալտավորում։
· Գյումրի քաղաքի բնակչության համար կստեղծվի հարմարավետ տեղաշարժվելու հնարավորություն:
· Բնակչության տեղաշարժը ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը կլինի անվտանգ։
· Քաղաքային ճանապարհային ցանցի ընդհանուր որակի և անցանելիության բարձրացում։
· Փոշու, աղմուկի և օդային աղտոտման նվազեցում։
· Բեռնաթափված հիմնական փողոցներ՝ երկրորդային ճանապարհների բավարար որակի հաշվին
· Փողոցների բարեկարգման արդյունքում տեղական բիզնեսների և ծառայությունների մատչելիության ու հոսքերի ավելացում։ 
· Նոր տնտեսական հնարավորությունների և ներդրումների գրավչության աճ։
· Կրթական հասանելիության և անվտանգության բարձրացում՝ դեպի դպրոց և մանկապարտեզ ճանապարհների բարելավումը կնպաստի երեխաների կանոնավոր հաճախմանը, ծնողների հոգեբանական հարմարավետությանը և ընդհանուր կրթական միջավայրի որակի բարձրացմանը թաղամասերում։
· Բյուջետային խնայողություն՝ նոր որակյալ հիմնանորոգումը հետաձգում է հաջորդ միջամտությունը 8–12 տարով։
· Հետիոտների անվտանգ տեղաշարժ՝ մայթերի շնորհիվ ։ 
Հասարակական տրանսպորտի ավելի կանոնավոր երթևեկություն՝ ավելի քիչ ուշացումներ և լավ կանգառներ։

	




Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	· Ներկայացնել Համայնքի ավագանու կողմից ծրագրի հայտի հաստատումը՝ հանրային քննարկումներով և առաջնահերթություններով։ 
· Փողոցների ընտրություն և առաջնահերթավորում՝ հաշվի առնելով երկրորդային (ոչ կենտրոնական) նշանակությունը և բնակելի թաղամասերի կարիքները։ 
· Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն՝ ճանապարհի հիմքի, ասֆալտի, մայթերի, ջրահեռացման նախագծերով։ 
· Պետական գնումների մրցույթի հայտարարում էլեկտրոնային հարթակով՝ կապալառուի ընտրելու համար (գնի և որակի չափորոշիչներով)։ 
· Համաձայնագրի կնքում ՀՀ կառավարության և Գյումրի համայնքի միջև՝ ֆինանսավորման համամասնությամբ (պետությունը 40%, համայնքը՝ մնացածը)։ 
· Տարածքի պատրաստում՝ հին ասֆալտի/ծածկույթի հեռացում, փոսերի մաքրում, բուսականության հեռացում։ 
· Հողային և հիմնային աշխատանքներ՝ հողի խտացում, նոր հիմքի շերտերի  դրվածք և ամրացում։ 
· Եզրաքարերի (բորդյուրների) տեղադրում երկու կողմերից՝ ճանապարհի սահմանազատման և մայթերի առանձնացման համար։ 
· Ճանապարհային ծածկույթի կառուցում՝  նոր ասֆալտբետոնի դրվածք (սովորաբար 2 շերտ՝ ստորին կոպիտ և վերին հարթ) ։ 
· Մայթերի հիմնանորոգում/կառուցում՝ սալիկապատում կամ ասֆալտ, հարմարեցում հաշմանդամություն ունեցողների համար՝ թեքահարթակներով, հատկապես դեպի դպրոց/մանկապարտեզ ճանապարհներին։ 
· Ավարտական աշխատանքներ՝ ճանապարհային նշաններ, հորիզոնական նշագծում (գծեր, զեբրա), անհրաժեշտության դեպքում՝ ճանապարհային նշանների տեղադրում և կանաչապատման տարրեր (ծառատունկ կամ խոտածածկ, եթե նախատեսված է նախագծով)։ 
· Տեխնիկական հսկողություն և որակի ստուգումներ շինարարության ընթացքում՝ համայնքի, Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի կողմից։
· Աշխատանքների ընդունում՝ հանձնման-ընդունման ակտեր, լուսանկարներ/տեսագրություններ։ 
· Երաշխիքային ժամկետի սահմանում (սովորաբար 2–5 տարի ասֆալտի համար) և հետագա վերահսկողություն։ 
· Արդյունքների գնահատում՝ բնակիչների հարցումներով, գանգատների վերլուծությամբ (հատկապես դեպի դպրոց/մանկապարտեզ ճանապարհների վերաբերյալ), ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազման չափորոշիչներով, տեղաշարժի ժամանակի կրճատմամբ և գոհունակության մակարդակով։ 
· Հաշվետվություն ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմին, հանրությանը՝ ծախսերի, ծավալների և արդյունքների մասին։
2027 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով վերանորոգվող փողոցների ցանկ
                                     
	հ/հ
	Փողոցների անվանումը
	Երկարություն                                          մ

	
	
	

	
	
	

	Լոտ 1

	1
	Գորկու փողոց (Կայարանից Շ,Ազնավուրի փողոց) 
	371,0

	2
	Շառլ Ազնավուրի փողոց (Գորկու փողոցից Տերյան փողոց) 
	720,0

	3
	Ն,Շնորհալու փողոց (Գ,Նժդեհի պողոտայից Թամանյան փողոց)  
	347,0

	4
	Թամանյան փողոց (Ն,Շնորհալու փողոցից Շչերբինայի փողոց)  
	662,0

	5
	Շչեդրինի փողոց (Մնջոյան փողոցից Գ,Նժդեհի պողոտա)  
	980,0

	6
	Սպարտակի փողոց (Մադոյան փողոցից Կոմինտեռնի փողոց)  
	606,0

	7
	Ղուկասյան փողոց (Ղանդիլյան 1-ին նրբանցքի խաչմերուկից մինչև Սպարտակ-Կոմինտեռնի խաչմերուկ)
	280,0

	8
	Շախպազյան փողոց (Խր.Հայրիկի փողոցից Ղանդիլյան փողոց)
	330,0

	9
	Ա,Պետրոսյան փողոց և փողոցին հատող նրբանցքներ
	790,0

	10
	Ա,Մանուկյան փողոցից Իսահակյան, Կատովսկու փողոցներ (մինչև Շահումյան փողոց)
	305,0

	11
	Խ,Դաշտենց, Ղուկասյան փողոցներ (Ռուսթավելու փողոցից Տիգրան Մեծի փողոց) 
	250,0

	12
	Ֆուրմանովի փողոց (Հակոբյան փողոցից Աբովյան փողոց)
	150,0

	13
	Աճեմյան և Ջիվանու փողոցներ (Տերյան փողոցից հարավ)
	360,0

	 
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	6151,0

	 
	Լոտ 2

	1
	Թբիլիսյան խճուղի 1-ին թաղամաս (Թբիլիսյան խճուղուց  Շինարարների փողոց)  
	1335,0

	2
	26 Կոմիսարների փողոց (Շիրակացու փողոցից Ռուսթավելու փողոց)  
	995,0

	3
	Մնջոյան փողոց (Շիրակացու փողոցից մինչև Մնջոյան հրապարակ)  
	280,00

	4
	Չերնիշևսկու փողոց (Կոմիտասի փողոցից Երևանյան խճուղի)  
	365,00

	5
	Ալավերդյան փողոց (Նեկրասովի փողոցից հարավ բնակավայրերի վերջ)  
	376,00

	6
	Փանյան փողոց և հարակից նրբանցքներ (Կոմիտասի 1-ին նրբանցք)
	545,00

	7
	Ռուսթավելու փողոցի 4-րդ նրբանցք (Տիգրան Մեծի փողոցից (թոլի տակից) Բագրատունյաց օղակ)
	460,00

	8
	Հ.Կիրակոսյան և Սպանդարյան փողոցներ (Վարդանանց հրապարակից մինչև Ազնավուրի փողոց)
	930,00

	9
	 Եպիսկոպոս Արտակ Սմբատյան փողոց (Տերյան փողոցից մինչև բնակավայրերի վերջ)
	170,0

	10
	Մյասնիկյան փողոց (Ռուսթավելու փողոցից մինչև Գորկու 73 շենքի բակ)
	120,0

	11
	Իսահակյան փողոց ( Ռուսթավելու փողոցից Ֆուրմանովի փողոց)
	200,0

	12
	Շչերբինայի փողոց (Ազնավուրի հրապարակից, Տիմիրյազևի փողոցով մինչև Մնջոյան փողոցի հրապարակ)
	1030,0

	 
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	6806,0

	 
	Լոտ 3

	1
	Ա,Մանուկյան փողոց
	897,0

	2
	Չերազի փողոց (Աճեմյան փողոցից Աբովյան փողոց)  
	330,0

	3
	Չապաևի փողոց
	80,0

	4
	Շչորսի փողոց
	118,0

	5
	Հակոբյան փողոց (Գայի փողոցից մինչև զինկոմիսարիատ)  
	228,0

	6
	Թումանյան փողոց  (Աճեմյան փողոցից Աբովյան փողոց)  
	310,0

	7
	Մայակովսկու փողոց (Աճեմյան փողոցից Աբովյան փողոց)  
	297,0

	8
	Լալայան փողոցի նրբանցք
	70,0

	9
	Ղորղանյան փողոց (Տերյան փողոցից հյուսիս և հարավ)
	360,0

	10
	Շիրազի փողոց 1-ին նրբանցք
	200,0

	11
	Ավտոկայանի հրապարակ
	1500 մ2

	12
	Ավզնոցի <<Սուրբ Մարիամ>> մանկապարտեզից <<Կեչի պահեստներ>> տանող ճանապարհ
	550,0

	13
	Շահումյան փողոց (Վարդանանց հրապարակից Ավտոկայանի հրապարակ, Ավտոկայանի հրապարակից մինչև թիվ 1 գերեզմանատուն)
	1100,0

	 
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ       1500 մ2
	4540,0

	 
	Լոտ 4

	1
	Խանջյան փողոց (Կոշտոյան փողոցից Բարոնյան փողոց)
	525,0

	2
	Բարոնյան փողոց
	389,0

	3
	Կնունյանց փողոց
	885,0

	4
	Կուրղինյան փողոց
	500,0

	5
	Նար-Դոսի փողոց
	505,0

	6
	Տիմիրյազևի 2-րդ նրբանցք (Վ,Սարգսյան փողոցից Տիմիրյազև փողոց)  
	500,0

	7
	Կ,Դեմիրճյան փողոցի 1-ին նրբանցք (<<Լուսաստղիկ>> մանկապարտեզից հյուսիս)  
	185,0

	8
	Բուլվարային փողոց /երկկողմանի/ (Դոդկո փողոցի վերջնամասից Գործարանային փողոց )
	410,0

	9
	Շարա Տալյան փողոցից, Խմելնիցկի փողոցով, 9-րդ շարքով մինչև Կիրովականյան և Դանիելյան  փողոցներ)
	950,0

	10
	Պավլովի փողոց (Վ,Սարգսյան փողոցից Եսայան փողոց)
	300,0

	11
	Գերցենի փողոց 1-ին շարք
	320,0

	 
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	5469,0

	 
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	22966,00

	
	
	1500 մ2















	
Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում 
	Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և իրականացման արդյունքում Գյումրի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ներկայացված ծրագրի արժեքի չափով։

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	«Գյումրի համայնքի թվով 48 փողոցների և 1 հրապարակի հիմնանորոգում» ծրագրի ազդեցությունը համայնքի վրա
· Բարելավվում է ենթակառուցվածքը և կյանքի որակը թաղամասերում
· Նվազում են երկարաժամկետ պահպանման ծախսերը
· Խթանվում է տնտեսական ակտիվությունը և գույքի արժեքը
· Բարձրանում է համայնքի նկատմամբ վստահությունը
Ծրագրի շահառուներն են՝ 
· Գյումրի քաղաքի բնակիչները, 
· Ավելի անվտանգ տեղաշարժ, հատկապես երեխաների և տարեցների համար
· Դեպի դպրոց/մանկապարտեզ ճանապարհների հարմարավետություն
· Փոշու, ցեխի և ջրահավաքի նվազում
· Ժամանակի և վառելիքի խնայողություն
· Ընդհանուր գոհունակության բարձրացում
· Ծրագիրը բարելավում է անվտանգությունը, հարմարավետությունը և կյանքի որակը երկրորդային թաղամասերում։


	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքապետարանի կողմից ստեղծվող հիմնական աշխատատեղերի քանակի փոփոխություն չի նախատեսվում,իսկ ժամանակավոր աշխատատեղերի կկազմի մոտ 150-250 աշխատատեղ, որը ներառում է՝ շինբանվորներ, ասֆալտ դնողներ, վարորդներ, տեխնիկներ, ինժեներներ, որակի վերահսկիչներ։

	



Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	. Նախորդ տարվա բյուջեն` 8,708,944,667 դրամ
	 
	Պլանը
	Փաստացին
	Տոկոսը

	 
	(հազ,դրամ)
	(հազ,դրամ)
	 

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները
	8708944.7
	7445823.9
	85.5

	այդ թվում՝
	 
	 
	 

	-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	6697034.8
	6579413.9
	98.2

	- Սեփական եկամուտներ
	2681544.4
	2557670.4
	95.4

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	850000.0
	181052.7
	21.3

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
	1004311.2
	6786895.0
	67.6

	որից՝
	 
	 
	 

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	5841613.1
	5182956.6
	88.7

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	4201499.1
	1603938.4
	38.2

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
	 
	 
	 

	 - Շենքերի և շինությունների կառուցում
	22000.0
	12730.9
	57.9

	 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
	3631163.2
	1407687.3
	38.8

	 - Տրանսպորտային սարքավորումներ
	222100.0
	54258.0
	24.4

	 - Վարչական սարքավորումներ
	44000.0
	12029.5
	27.3

	 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
	129194.7
	45967.4
	35.6

	 -Աճեցվող ակտիվներ
	9150.0
	2560.8
	28.0

	 - Նախագծահետազոտական ծախսեր
	143891.2
	68704.4
	47.7




	





Ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա համայնքի բյուջե
	Ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա բյուջեն ՝8,708,945,637 դրամ.
Ներկայացնում ենք ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնում ենք առանձին բացվածքով:
	Անվանումը
	Պլանը(հազ.դրամ)

	Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիեկամուտներիպլանավորում
	8708945

	այդ թվում՝
	

	- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	6697035

	- սեփական եկամուտներ
	2681544

	- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	850000

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
	10043112

	որից՝
	

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	5841613

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	4201499

	Համայնքիֆոնդայինբյուջեիպլանավորվածծախսերը, որից՝
	 

	 - Շենքերի և շինությունների կառուցում
	22000

	 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
	3656163

	 - Տրանսպորտային սարքավորումներ
	222100

	 - Վարչական սարքավորումներ
	46000

	 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
	104194.7

	 -Աճեցվող ակտիվներ
	7150

	 - Նախագծահետազոտական ծախսեր
	143891.1




	



Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` ` 10 962 225 400  ՀՀ դրամ.

	
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 11 087 876 400 ՀՀ դրամ.

	
	
Ներկայացնում ենք ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնում ենք առանձին բացվածքով




	
		 
	Ծրագրի իրականացման տարի
հազ.դրամ
	Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի, հազ.դրամ

	 
	 
	 

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,
	10962225.4
	11087876.4

	այդ թվում՝
	 
	 

	- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	7344422.9
	7807087.2

	- Սեփական եկամուտներ
	2891145.2
	2908481.7

	- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	1108060.3
	1831789.2

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի
	11302225.5
	11427876.3

	ծրագրի, որից՝
	 
	 

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	6668439.9
	6853795.8

	- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	4633785.6
	4574080.5

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի
	 
	 

	ծրագրի, որից՝
	 
	 

	 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
	4 385 382.7
	4 372 785.7

	 Վարչական սարքավորումներ       
	46 000.0
	44 500.0

	 -Նախագծահետազոտական ծախսեր
	20 644.9
	20 644.9

	Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ                            
	166 608.0
	121 000.0

	Աճեցվող ակտիվներ   
	7 150.0
	7 150.0

	Շենքերի և շինությունների կառուցում         
	8 000.0
	8 000.0

	Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝
	 
	 

	/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար
	 
	 

	համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/
	 
	 

	- ճանապարհաշինություն
	3633749.2
	3534477.2

	- ջրամատակարարում/ջրահեռացում
	 
	 

	- փողոցային լուսավորություն
	272810.7
	250973,6

	- գազամատակարարում
	 
	 

	- նախադպրոցական հաստատություններ
	 
	 

	- հասարակական շենքեր
	1107933.0
	1150000.0

	- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում
	46000.0
	44500.0

	-այլ
	38294.9
	39294.9




	Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում
	նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը  95,4   %

	Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով
	 
	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	6 668 439,9

	Համայնքի վարչական բյուջեի պլանավորված 
       ծախսերը, որից՝
	 

	 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ
	1 937 977.2

	 - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ
	70 000.0

	 -Էներգետիկ  ծառայություններ
	289 443.9

	 -Կոմունալ ծառայություններ
	56 282.3

	 -Կապի ծառայություններ
	9 092.6

	 -Ապահովագրական ծախսեր
	23 779.5

	 -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն
	17 904.4

	 -Ներքին գործուղումներ
	62 916.0

	 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր
	3 000.0

	 -Համակարգչային ծառայություններ
	18 000.0

	 -Տեղակատվական ծառայություններ
	6 669.0

	 -Ներկայացուցչական ծախսեր
	16 308.2

	 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
	93 613.5

	 -Մասնագիտական ծառայություններ
	40 167.3

	 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում
	222 000.0

	 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում
	10 287.0

	 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
	10 160.0

	 -Գյուղատնտեսական ապրանքներ
	3 500.0

	 -Տրանսպորտային նյութեր
	224 359.3

	 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
	153 166.6

	 -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ
	160 000.0

	 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին 
	2 674 027.9

	 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 
	50 376.0

	 -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից
	14 876.0

	 -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից
	1 200.0

	 -Այլ նպաստներ բյուջեից
	143 140.0

	 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին
	223 115.0

	 -Պարտադիր վճարներ
	90 546.0

	 -Այլ ծախսեր
	42 532.3




	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը,
ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/ հիմնանորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ
	7 000 000 000(յոթ միլիարդ )  ՀՀ դրամ (100%)


45 000 000 ՀՀ դրամ




Ներառված է նախագծման արժեքի մեջ





70 000 000  ՀՀ դրամ


36 000 000  ՀՀ դրամ




Ներառված է նախագծման արժեքի մեջ




	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը,այդ թվում՝ սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման համար բացված նպատակային համայնքային հաշվեհամարից ներդրվող մասնաբաժինը
	4 200 000 000 (չորս միլիարդ  երկու հարյուր  միլիոն  ) ՀՀ դրամ ( 60%)

	Այլ ներդրողներ
	0 դրամ ( 0 %), նշել ներդրողի անունը:

	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը ապրիլ 2027թ. Տևողությունը 365 օր

	Ծրագրի ծախսերը
	 7 000 000 000(յոթ միլիարդ )  ՀՀ դրամ (100%)

 


	Ամսաթիվ
	14 մայիսի 2026թ.




 Համայնքի ծրագրերի պատասխանատու` Պ.Հարությունյան  , 
Հեռախոսահամարը՝093 41 47 50, harutyunyan.10@mail.ru:

_____________________________________________________________________________
 
	 Համայնքի ղեկավարի փոխարինող`
	                                                 Ավետիս Առաքելյան




                                                                                                       Կ. Տ


