	
	Հավելված՝ 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 

ավագանու 2025 թվականի
N                որոշման


 
Հ Ա Յ Տ
 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների
 
	Ծրագրի անվանումը
	Գյումրի համայնքի երկրորդային 21 փողոցների հիմնանորոգում

	Մարզ
	Շիրակ

	Համայնքը /համայնքները
	Գյումրի

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Գյումրի համայնքը Շիրակի մարզի մարզկենտրոնն է և մայրաքաղաքից գտնվում է 118 կմ հեռավորության վրա

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	112 400 մարդ

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր
	Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ համայնք

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի
	Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում բարձր լեռնային համայնք

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ, որը հաստատվել է 03.03.2005թվականին

	Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	Գյումրի համայնքը ամբողջությամբ (100%) ապահովված է ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերով, առկա է 24 ժամյա ջրամատակարարում, որից օգտվում են համայնքի բոլոր բնակիչները: Գերմանական KFW բանկի միջոցներով մետաղական հնամաշ խողովակները փոխարինվել են պլաստմասե խողովակներով` կազմելով քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի 80%:

Քաղաքը ամբողջությամբ գազաֆիկացված է: Գազամատակարարման համակարգից օգտվող բնակչությունը կազմում է 97%:

Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության թիվը կազմում է 0%, քանզի քաղաքում ոռոգման ցանց առկա չէ:

Լրիվ կամ մասնակի փողոցային լուսավորություն կա քաղաքի թվով 250 փողոցներից 193-ում, նրբանցքներում, փակուղիներում, անցումներում, որը կազմում է ընդհանուրի մոտ 77%-ը: Լուսակետերի քանակը կազմում է մոտ 6800, որից էներգախնայող լամպերը կազմում են մոտ 40%, որն աստիճանաբար ավելանում է: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվում ներթաղամասային բակային տարածքների լուսավորության ապահովման համար:

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել 21  փողոցներ: 21 փողոցներն էլ հանդիսանում են երկրորդական փողոցներ և ընդհանուր երկարությունը կազմում է 6681մ,100152քմ, որից մայթերի մակերեսը՝ 34936քմ։

Գյումրի քաղաքի փողոցների ընդհանուր թիվը կազմում է 250, որոնց ընդհանուր երկարությոնը 181 կմ է:

Բարեկարգված (որևէ ծածկույթ ունեցող)-156.2կմ,

որից՝ ասֆալտ-բետոնե 106.2կմ խճից, 

կոպիճից՝ 50կմ, հողային կամ ծածկույթ չունեցող՝ 29կմ։                                                               

Բոլոր անցումների, նրբանցքների, հրապարակների ընդհանուր մակերեսը 2.9մլն մ2 է, որից բարեկարգված՝ 1.3մլն մ2 :                     

Հիմնանորոգվելու են փողոցները՝ իրենց մայթերով, որոնք ներթաղամասային փողոցներ են։ Փողոցների հարող հատվածներում  վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել են 40-ից ավել տարի առաջ:

2021թ-ի սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է 8 երկրորդային փողոցի և 1 հրապարակի հիմնանորոգում, որոնք շինարարական աշխատանքները ավարտված են և կազմում են 2848 մ:

2022 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել և իրականացվում են է 21 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմելու են մոտ 8185 մ:

2023 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է 29 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմելու են 7951 մ
2024 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվելու է 21երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմելու են 5938 մ



	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

· Գյումրի քաղաքի 21 փողոցներ կասֆալտապատվեն, կազմելով ընդհանուր՝ 6681 գծմ երկարությամբ, 100152մ2 մակերեսով ,որից 34936մ2 մակերեսով հիմնանորոգված մայթեր 
· Գյումրի քաղաքի բնակչության համար կստեղծվի հարմարավետ տեղաշարժվելու հնարավորություն:

· Բնակչության տեղաշարժը ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը կլինի անվտանգ։

Ընտրված հատվածները հանդիսանում են կենտրոնական փողոցներն իրար միացնող հատվածներ, ինչպես նաև դեպի ենթակառուցվածքներ տանող ճանապարհներ, որոնցով ամեն օր երթևեկում են հազարավոր քաղաքացիներ և մասնավորապես երեխաներ: Գյումրի համայնքի 2022-2026թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրում  բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի կապիտալ ծրագրերում ներառված են փողոցների բարեկարգում, որը կազմվել է՝ ելնելով մի շարք առաջնահերթություններից, մասնավորապես՝ 

· կենտրոնական փողոցներն իրար միացնող հատվածներ 

· դեպի մանկապարտեզ տանող ճանապարհներ

· դեպի դպրոց տանող ճանապարհ

	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	· Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։

· Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում:

· Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։
· Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։

· Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։

· Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։

· Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։
Աշխատանքների հանձնում-ընդունում և շինարարական օբյեկտների ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվություն) ձևակերպում։

	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում 
	Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և իրականացման արդյունքում Գյումրի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ներկայացված ծրագրի արժեքի չափով։

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի շահառուներն են՝ Գյումրի քաղաքի  բնակիչները, Գյումրի ժամանող մեքենաների վարորդներն ու ուղևորները, ինչպես նաև զբոսաշրջիկները և քաղաք այցելող հյուրերը: Փողոցները ներթաղամասային են, հարակից՝ դպրոցներին և մանկապարտեզներին: Բնակիչները հնարավորություն կունենան երթևեկել անվտանգ փողոցներով, իսկ հետիոտները՝ մաքուր և բարեկարգ մայթերով: Բարեկարգ փողոցների արդյունքում օդի աղտոտվածությունը ևս կնվազի, որն էլ անմիջականորեն դրական ազդեցություն կունենա բնակիչների առողջության վրա:

	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքապետարանի կողմից ստեղծվող հիմնական աշխատատեղերի քանակի փոփոխություն չի նախատեսվում, իսկ մասնավոր հատվածի (պետական գնումների համապատասխան ընթացակարգով հաղթող ճանաչված մասնակցի) կողմից ստեղծվող ժամանակավոր/հիմնական աշխատատեղերի քանակը ներկա պահին հստակ չէ։

	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն` 8,380,011,800 դրամ.
 
Պլանը

Փաստացին

Տոկոսը

 
(հազ.դրամ)

(հազ.դրամ)

 
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները

8380011.8

7904081.1

94.3

այդ թվում՝

-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝

5865125.2

5692254.9

97.1

- Սեփական եկամուտներ

2361693.4

2185468.1

92.5

-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

1543265.0

603263.7

39.1

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,

8697493.4

5766929.8

66.3

որից՝

- Վարչական բյուջեի ծախսեր

5251358.5

4507559.3

85.8

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր

3446134.9

1259370.5

36.5

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
 
 
 
 - Շենքերի և շինությունների կառուցում
8800.0

4110.0

46.7
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
2487998.1

841561.9

33.8
 - Տրանսպորտային սարքավորումներ
521984.0

342700.0

65.7
 - Վարչական սարքավորումներ
16232.7

7075.2

43.6
 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
237579.0

30514.1

12.8
 -Աճեցվող ակտիվներ
8414.4

2961.0

35.2
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր
165126.7

30448.3

18.4


	Ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա համայնքի բյուջե
	Ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա   բյուջեն՝ 8,708,945,637  դրամ.
Ներկայացնում ենք  ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնում ենք  առանձին բացվածքով:

 

Պլանը
(հազ.դրամ)
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում
8708945

այդ թվում՝
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
6697035

- սեփական եկամուտներ
2681544

- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
850000

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
10043112
որից՝
- Վարչական բյուջեի ծախսեր
5841613

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
4201499

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝
 
 - Շենքերի և շինությունների կառուցում
22000

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
3656163

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ
222100

 - Վարչական սարքավորումներ
46000

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

104194,7

 -Աճեցվող ակտիվներ

7150

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

143891,1



	Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն`  `  10 962 225 400  ՀՀ դրամ.

	
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 11 087 876 400 ՀՀ դրամ.

	
	Ներկայացնում ենք ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնում ենք առանձին բացվածքով

	
	 
Ծրագրի իրականացման տարի

Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի

 
 
 
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,

10962225,4

11087876,4

այդ թվում՝

 
 
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝

7344422,9

7807087,2

- Սեփական եկամուտներ

2891145,2

2908481,7

- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

1108060,3

1831789,2

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի

11302225,5

11427876,3

ծրագրի, որից՝
 
 
- Վարչական բյուջեի ծախսեր

6668439,9

6853795,8

- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր

4633785,6

4574080,5

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի

 
 
ծրագրի, որից՝

 
 
 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

4 385 382,7

4 372 785,7

 Վարչական սարքավորումներ       

46 000,0

44 500,0

 -Նախագծահետազոտական ծախսեր

20 644,9

20 644,9

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ                            

166 608,0

121 000,0

Աճեցվող ակտիվներ   

7 150,0

7 150,0

Շենքերի և շինությունների կառուցում         

8 000,0

8 000,0

Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝

 
 
/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար
 
 
համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/

 
 
- ճանապարհաշինություն

3633749,2

3534477,2

- ջրամատակարարում/ջրահեռացում

 
 
- փողոցային լուսավորություն

272810,7

250973,6

- գազամատակարարում

 
 
- նախադպրոցական հաստատություններ

 
 
- հասարակական շենքեր

1107933,0

1150000,0

- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում

46000,0

44500,0

-այլ

38294,9

39294,9



	Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում
	նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը  92,8    %

	Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով
	 
- Վարչական բյուջեի ծախսեր

6 668 439,9

Համայնքի վարչական բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝

 
 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

1 937 977,2

 - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

70 000,0

 -Էներգետիկ  ծառայություններ

289 443,9

 -Կոմունալ ծառայություններ

56 282,3

 -Կապի ծառայություններ

9 092,6

 -Ապահովագրական ծախսեր

23 779,5

 -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

17 904,4

 -Ներքին գործուղումներ

62 916,0

 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

3 000,0

 -Համակարգչային ծառայություններ

18 000,0

 -Տեղակատվական ծառայություններ

6 669,0

 -Ներկայացուցչական ծախսեր

16 308,2

 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

93 613,5

 -Մասնագիտական ծառայություններ

40 167,3

 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

222 000,0

 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

10 287,0

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

10 160,0

 -Գյուղատնտեսական ապրանքներ

3 500,0

 -Տրանսպորտային նյութեր

224 359,3

 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

153 166,6

 -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

160 000,0

 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին 

2 674 027,9

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 

50 376,0

 -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

14 876,0

 -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

1 200,0

 -Այլ նպաստներ բյուջեից

143 140,0

 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

223 115,0

 -Պարտադիր վճարներ

90 546,0

 -Այլ ծախսեր

42 532,3



	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը,
ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/ հիմնանորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ
	2 452 947 000(երկու միլիարդ չորս հարյուր հիսուներկու միլիոն  ինը հարյուր քառասունյոթ հազար ) դրամ (100%)

45 680 700ՀՀ դրամ


45 329 700  ՀՀ դրամ


18 272 300 ՀՀ դրամ



	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը,այդ թվում՝ սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման համար բացված նպատակային համայնքային հաշվեհամարից ներդրվող մասնաբաժինը
	1 471 768 200 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն  յոթ հարյուր վաթսունութ  հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ ( 60%)

	Այլ ներդրողներ
	0 դրամ ( 0 %), նշել ներդրողի անունը:

	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը ապրիլ 2026թ. Տևողությունը 210 օր

	Ծրագրի ծախսերը
	Սույն ծրագրի իրականացման համար ծախսերը կազմում են 2 452 947 000(երկու միլիարդ չորս հարյուր հիսուներկու միլիոն  ինը հարյուր քառասունյոթ հազար )   ՀՀ դրամ։

	Ամսաթիվ
	__21__ _____10______2025թ.


 Համայնքի ծրագրերի պատասխանատու` Պ.Հարությունյան  , 

Հեռախոսահամարը՝093 41 47 50, harutyunyan.10@mail.ru:

_____________________________________________________________________________

 
	 Համայնքի ղեկավարի փոխարինող`
	                                       Ավետիս Առաքելյան 



                                                                                                       Կ. Տ
