	
	Հավելված՝ 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 

ավագանու 2025 թվականի
N                որոշման


 
Հ Ա Յ Տ
 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների
 
	Ծրագրի անվանումը
	Գյումրի համայնքի կարիքների համար սոցիալական բազմաբնակարան շենքի կառուցում (2 փուլով)

	Մարզ
	Շիրակ

	Համայնքը /համայնքները
	Գյումրի

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Գյումրի համայնքը Շիրակի մարզի մարզկենտրոնն է և մայրաքաղաքից գտնվում է 118 կմ հեռավորության վրա

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	112 400 մարդ

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր
	Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ համայնք

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի
	Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում բարձր լեռնային համայնք

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ, որը հաստատվել է 03.03.2005թվականին

	Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	Գյումրի համայնքը ամբողջությամբ (100%) ապահովված է ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերով, առկա է 24 ժամյա ջրամատակարարում, որից օգտվում են համայնքի բոլոր բնակիչները: Գերմանական KFW բանկի միջոցներով մետաղական հնամաշ խողովակները փոխարինվել են պլաստմասե խողովակներով` կազմելով քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի 80%:

Քաղաքը ամբողջությամբ գազաֆիկացված է: Գազամատակարարման համակարգից օգտվող բնակչությունը կազմում է 97%:

Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության թիվը կազմում է 0%, քանզի քաղաքում ոռոգման ցանց առկա չէ:

Լրիվ կամ մասնակի փողոցային լուսավորություն կա քաղաքի թվով 250 փողոցներից 193-ում, նրբանցքներում, փակուղիներում, անցումներում, որը կազմում է ընդհանուրի մոտ 77%-ը: Լուսակետերի քանակը կազմում է մոտ 6800, որից էներգախնայող լամպերը կազմում են մոտ 40%, որն աստիճանաբար ավելանում է: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվում ներթաղամասային բակային տարածքների լուսավորության ապահովման համար:

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Գյումրին՝ Հայաստանի երկրորդ խոշորագույն քաղաքը, դեռևս զգալի սոցիալական և քաղաքաշինական խնդիրների առաջ է կանգնած։ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո հազարավոր ընտանիքներ զրկվեցին իրենց բնակարաններից և մինչ օրս ապրում են ժամանակավոր, հաճախ վտանգավոր պայմաններում՝ տնակներում կամ կիսաքանդ շինություններում։ Այս իրականությունը խորը ազդեցություն է թողել քաղաքի սոցիալական և տնտեսական զարգացման վրա՝ նպաստելով արտագաղթին, գործազրկության աճին և սոցիալական անհավասարության խորացմանը։

Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է համակողմանի մոտեցում, որի առանցքում պետք է լինի բնակարանային հիմնահարցերի համակարգված լուծումը։ Այս ծրագիրը հենց այդ նպատակով է մշակվել՝ նպատակ ունենալով ապահովել Գյումրիի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին արժանապատիվ, անվտանգ և մատչելի բնակարաններով։

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է բարելավել Գյումրիի բնակչության սոցիալապես անապահով շերտերի կյանքի որակը՝ կառուցելով սեյսմակայուն, ժամանակակից բազմաբնակարան շենքեր, որոնք կտրամադրեն արժանապատիվ բնակարաններ այն քաղաքացիներին, որոնք երկար տարիներ զրկված են եղել համապատասխան բնակելի պայմաններից։ 

· Երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքների հերթացուցակներում հաշվառված անձանց քանակը՝ 4230

· 2008-2021 թթ բնակարանով ապահովված ընտանիքներ` 3214, 
· Հաշվառված և երկրաշարժից անօթևան ընտանիքներ՝ 1016,

Վերջին տարիներին միայն Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի կողմից է կառուցվել Գյումրիի Մուշ-II թաղամասում չորս բազմաբնակարան շենքեր՝ 86 բնակարան 1,8 մլրդ դրամ արժողությամբ։

Գյումրիում անօթևան ընտանիքները դեռ բնակվում են տնակներում կամ այլ ժամանակավոր ու անհարմար շինություններում։ Այդ բնակավայրերն անբարեկարգ են, հաճախ՝ առանց հոսանք, ջուր կամ ջեռուցում ունենալու, և չեն ապահովում նվազագույն կեցության նորմերը։

Սոցիալական անհավասարության, գործազրկության բարձր մակարդակի և բնակարանային ճգնաժամի համադրումը հանգեցնում է քաղաքից բնակչության շարունակական արտահոսքին։ Այս իրավիճակի կայուն լուծման անհրաժեշտությունը օրակարգային խնդիր է ինչպես տեղական, այնպես էլ հանրապետական մակարդակում։

Ծրագրի վերջնական նպատակակետը կայուն և արժանապատիվ Գյումրու համայնքն է՝ ազատ տնակներից, զարգացած ենթակառուցվածքներով, մաքուր միջավայրով և նոր թաղամասերով։ Նախատեսվում է կառուցել բազմաբնակարան շենքեր, որոնք կհամապատասխանեն բոլոր սեյսմիկ, էներգաարդյունավետ և քաղաքաշինական չափանիշներին՝ ապահովելով նաև խոցելի խմբերի (միայնակ տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, բազմազավակ ընտանիքներ) հատուկ կարիքները։  

	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում են հետևյալ ազդեցությունները․
Նորակառույց բնակարանների տրամադրում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

· Կառուցված և շահագործման հանձնված կլինեն առնվազն 100 բնակարան, որոնք կբաշխվեն առաջնահերթության հերթացուցակով ընտրված շահառուների միջև։

· Արդյունքում՝ նվազագույնը 100 ընտանիք դուրս կգան տնակային կամ անբարեկարգ կացարաններից։

Սեյսմակայուն և էներգաարդյունավետ բազմաբնակարան շենքերի կառուցում

· Բոլոր շենքերը նախագծված կլինեն՝ համապատասխան ՀՀ Սեյսմիկ նորմերին և շինարարական տեխնիկական կանոնակարգերին, ինչպես նաև կօգտագործվեն ջերմամեկուսիչ նյութեր՝ շահառուների կոմունալ ծախսերը նվազեցնելու համար։

Տնակային բնակության աստիճանական վերացում Գյումրի համայնքում

· Ծրագրի ավարտին նախատեսվում է տնակային թաղամասերի զգալի կրճատում՝ համընթաց տեղահանման և վերաբնակեցման միջոցով։

Սոցիալական համահավասարության մակարդակի բարձրացում

· Շահառուների բնակարանային պայմանների բարելավումը կնպաստի կրթության, առողջության և աշխատանքի հասանելիության աճին։

· Երեխաները կապրեն ապահով և կայուն միջավայրում՝ հնարավորություն ունենալով լիարժեք ինտեգրվել հասարակական կյանքում։

Տեղական աշխատաշուկայի խթանում՝ շինարարական աշխատանքների, սպասարկման և ենթակառուցվածքների զարգացումով կստեղծվի ժամանակավոր և մշտական նոր աշխատատեղեր՝ խթանելով Գյումրիի տնտեսական զարգացումը։

	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	· Շենքերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։

·  4–5 հարկանի բազմաբնակարան շենքեր

· Լիովին հարմարեցված բնակարաններ՝ 1-ից 3 սենյականոց տարբերակներով

· Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում:

· Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։
· Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։

· Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։

· Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։

· Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։
Աշխատանքների հանձնում-ընդունում և շինարարական օբյեկտների ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվություն) ձևակերպում։

	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում 
	Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և իրականացման արդյունքում համայնքը կստանա նորակառույց բազմաբնակարան շենքեր՝ ամբողջությամբ կառուցված և հագեցած կոմունալ ենթակառուցվածքներով։ Այս շենքերը, հանդիսանալով համայնքային սեփականություն, կհամալրեն համայնքի հիմնական միջոցների ցուցակը՝ նյութական ակտիվների տեսքով։

Այս ծրագրի իրականացմամբ էականորեն կավելացնի համայնքի հաշվեկշռում գրանցված անշարժ գույքի ընդհանուր արժեքը։

Բացի դրանից, համայնքի կողմից վարման ենթակա բնակֆոնդի ընդլայնումը նաև հնարավորություն կընձեռի ապագայում ներգրավվել պետական կամ միջազգային նոր ծրագրերի մեջ՝ հիմնվելով առկա ակտիվների արժեքային հիմքի վրա։

Ի վերջո, ներդրված կապիտալը ոչ միայն վերածվում է սոցիալական նշանակության շենքերի, այլև ծառայում է որպես համայնքի ֆինանսական կայունության և զարգացման ցուցիչ՝ ապահովելով երկարաժամկետ արժեք և շահավետ դիրք ապագա ռազմավարական ծրագրերի համար։

Գյումրի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ներկայացված ծրագրի արժեքի չափով։

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի շահառուներն են՝ Գյումրի քաղաքի 100 ընտանիք՝ 370-430 բնակիչներ, Գյումրիում սոցիալական բազմաբնակարան շենքերի կառուցման ծրագիրը նախատեսված է բարելավել համայնքի ամենախոցելի խմբերի՝ անապահով, բազմազավակ, սակավաշարժ անձանց, տնակային պայմաններում ապրող ընտանիքների բնակարանային պայմանները։ Ծրագիրն ունի տեսանելի սոցիալական, տնտեսական և միջավայրային ազդեցություն։

Սոցիալական առումով ծրագրի իրականացումը կնպաստի շահառու ընտանիքների կյանքի որակի բարձրացմանը։ Անվտանգ և բարեկարգ բնակարան ունենալը կնվազեցնի նրանց վրա դրված սոցիալական ճնշումը, կբարելավի երեխաների կրթության և առողջության հասանելիությունը։ Միաժամանակ կնպաստի շահառուների հասարակական ինտեգրմանն ու արժանապատիվ ապրելու հնարավորությանը։

Տնտեսական տեսանկյունից ծրագիրը կխթանի տեղական զարգացման գործընթացը։ Շինարարության և ենթակառուցվածքների ձևավորման փուլում կստեղծվեն աշխատատեղեր՝ տեղական շուկայի ակտիվացման և գործազրկության նվազման միտումով։

Նախատեսվում է ստեղծել բարենպաստ և անվտանգ միջավայր՝ ինչպես շահառու բնակիչների, այնպես էլ հարակից համայնքի անդամների համար։

Այս ծրագիրն ունի նաև երկարաժամկետ ազդեցություն՝ կանխելով համայնքից արտագաղթը, խթանելով երիտասարդ ընտանիքների համայնքում մնալը և նպաստելով ընդհանուր սոցիալական կայունությանը։

	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքապետարանի կողմից ստեղծվող հիմնական աշխատատեղերի քանակի փոփոխություն չի նախատեսվում, իսկ մասնավոր հատվածի (պետական գնումների համապատասխան ընթացակարգով հաղթող ճանաչված մասնակցի) կողմից ստեղծվող ժամանակավոր/հիմնական աշխատատեղերի քանակը ներկա պահին հստակ չէ։

	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն` 8,380,011,800 դրամ.
 

Պլանը

Փաստացին

Տոկոսը

 

(հազ.դրամ)

(հազ.դրամ)

 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները

8380011.8

7904081.1

94.3

այդ թվում՝

-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝

5865125.2

5692254.9

97.1

- Սեփական եկամուտներ

2361693.4

2185468.1

92.5

-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

1543265.0

603263.7

39.1

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,

8697493.4

5766929.8

66.3

որից՝

- Վարչական բյուջեի ծախսեր

5251358.5

4507559.3

85.8

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր

3446134.9

1259370.5

36.5

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
 
 
 
 - Շենքերի և շինությունների կառուցում
8800.0

4110.0

46.7
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
2487998.1

841561.9

33.8
 - Տրանսպորտային սարքավորումներ
521984.0

342700.0

65.7
 - Վարչական սարքավորումներ
16232.7

7075.2

43.6
 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
237579.0

30514.1

12.8
 -Աճեցվող ակտիվներ
8414.4

2961.0

35.2
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր
165126.7

30448.3

18.4


	Ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա համայնքի բյուջե
	Ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա   բյուջեն՝ 8,708,945,637 դրամ.
Ներկայացնում ենք  ծրագրի իրականացման տարվան նախորդող տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնում ենք առանձին բացվածքով:
 
Պլանը
(հազ.դրամ)
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում
8708945

այդ թվում՝
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
6697035

- սեփական եկամուտներ
2681544

- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
850000

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
10043112
որից՝
- Վարչական բյուջեի ծախսեր
5841613

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
4201499

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝
 
 - Շենքերի և շինությունների կառուցում
22000

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
3656163

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ
222100

 - Վարչական սարքավորումներ
46000

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

104194,7

 -Աճեցվող ակտիվներ

7150

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

143891,1



	Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը

	
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն`  10 962 225 400 ՀՀ դրամ.

	
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 11 087 876 400 ՀՀ դրամ.

	
	Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով
 

Ծրագրի իրականացման տարի

Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի

 

 

 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,

10962225,4

11087876,4

այդ թվում՝

 

 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝

7344422,9

7807087,2

- Սեփական եկամուտներ

2891145,2

2908481,7

- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

1108060,3

1831789,2

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի

11302225,5

11427876,3

ծրագրի, որից՝
 

 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր

6668439,9

6853795,8

- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր

4633785,6

4574080,5

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի

 

 

ծրագրի, որից՝

 

 

 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

4 385 382,7

4 372 785,7

 Վարչական սարքավորումներ       

46 000,0

44 500,0

 -Նախագծահետազոտական ծախսեր

20 644,9

20 644,9

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ                            

166 608,0

121 000,0

Աճեցվող ակտիվներ   

7 150,0

7 150,0

Շենքերի և շինությունների կառուցում         

8 000,0

8 000,0

Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝

 

 

/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար
 

 

համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/

 

 

- ճանապարհաշինություն

3633749,2

3534477,2

- ջրամատակարարում/ջրահեռացում

 
 

- փողոցային լուսավորություն

272810,7

250973,6

- գազամատակարարում

 

 

- նախադպրոցական հաստատություններ

 

 

- հասարակական շենքեր

1107933,0

1150000,0

- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում

46000,0

44500,0

-այլ

38294,9

39294,9



	Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում
	նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը  92,8    %

	Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով
	 
- Վարչական բյուջեի ծախսեր

6 668 439,9

Համայնքի վարչական բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝

 

 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

1 937 977,2

 - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

70 000,0

 -Էներգետիկ  ծառայություններ

289 443,9

 -Կոմունալ ծառայություններ

56 282,3

 -Կապի ծառայություններ

9 092,6

 -Ապահովագրական ծախսեր

23 779,5

 -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

17 904,4

 -Ներքին գործուղումներ

62 916,0

 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

3 000,0

 -Համակարգչային ծառայություններ

18 000,0

 -Տեղակատվական ծառայություններ

6 669,0

 -Ներկայացուցչական ծախսեր

16 308,2

 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

93 613,5

 -Մասնագիտական ծառայություններ

40 167,3

 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

222 000,0

 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

10 287,0

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

10 160,0

 -Գյուղատնտեսական ապրանքներ

3 500,0

 -Տրանսպորտային նյութեր

224 359,3

 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

153 166,6

 -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

160 000,0

 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին 

2 674 027,9

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 

50 376,0

 -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

14 876,0

 -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

1 200,0

 -Այլ նպաստներ բյուջեից

143 140,0

 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

223 115,0

 -Պարտադիր վճարներ

90 546,0

 -Այլ ծախսեր

42 532,3



	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի կառուցման/հիմնանորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ
	1,800,000,000 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ (100%)

· 650,000,000 (վեց հարյուր հիսուն միլիոն) դրամ 2026 թվականին

· 1,150,000,000 (մեկ միլիարդ մեկ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ 2027 թվականին

15,000,000 ՀՀ դրամ


Ներառված է նախագծման մեջ

18,000,000  ՀՀ դրամ


10,800,000 ՀՀ դրամ



	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը,այդ թվում՝ սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման համար բացված նպատակային համայնքային հաշվեհամարից ներդրվող մասնաբաժինը
	1 080 000 000 ( մեկ միլիարդ ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ  (60%)
1-ին փուլ .390.000,000 (երեք հարյուր  իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ 2026 թվականին։

               2-րդ փուլ.690.000,000 (վեց հարյուր իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ      2027 թվականին։

  

	Այլ ներդրողներ
	0 դրամ ( 0 %), նշել ներդրողի անունը:

	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը ապրիլ 2026թ. Տևողությունը 730 օր

	Ծրագրի ծախսերը
	Սույն ծրագրի իրականացման համար ծախսերը կազմում են 1,800,000,000 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր միլիոն) դրամ :

	Ամսաթիվ
	__21__ _____10______2025թ.


Համայնքի ծրագրերի պատասխանատու` Պ.Հարությունյան  , 
Հեռախոսահամարը՝093 41 47 50, harutyunyan.10@mail.ru:
_____________________________________________________________________________

 
	 Համայնքի ղեկավարի փոխարինող`                                                  Ավետիս   Առաքելյան
	  



                                                                                                       Կ. Տ
