|  |
| --- |
|  |

Հավելված՝

Հայաստանի Հանրապետության

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի

ավագանու 2025 թվականի

մայիսի N որոշման

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *Գյումրի համայնքի երկրորդային 18 փողոցների հիմնանորոգում* |
| **Մարզ** | *Շիրակ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Գյումրի* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Գյումրի համայնքը Շիրակի մարզի մարզկենտրոնն է և մայրաքաղաքից գտնվում է 118 կմ հեռավորության վրա* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *112 400 մարդ* |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ համայնք* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Գյումրի համայնքը չի հանդիսանում բարձր լեռնային համայնք* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | *Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ, որը հաստատվել է 03.03.2005թվականին* |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *Գյումրի համայնքը ամբողջությամբ (100%) ապահովված է ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերով, առկա է 24 ժամյա ջրամատակարարում, որից օգտվում են համայնքի բոլոր բնակիչները: Գերմանական KFW բանկի միջոցներով մետաղական հնամաշ խողովակները փոխարինվել են պլաստմասե խողովակներով` կազմելով քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի 80%:*  *Քաղաքը ամբողջությամբ գազաֆիկացված է: Գազամատակարարման համակարգից օգտվող բնակչությունը կազմում է 97%:*  *Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության թիվը կազմում է 0%, քանզի քաղաքում ոռոգման ցանց առկա չէ:*  *Լրիվ կամ մասնակի փողոցային լուսավորություն կա քաղաքի թվով 250 փողոցներից 193-ում, նրբանցքներում, փակուղիներում, անցումներում, որը կազմում է ընդհանուրի մոտ 77%-ը: Լուսակետերի քանակը կազմում է մոտ 6800, որից էներգախնայող լամպերը կազմում են մոտ 40%, որն աստիճանաբար ավելանում է: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվում ներթաղամասային բակային տարածքների լուսավորության ապահովման համար:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել 18 փողոցներ: 18փողոցներն էլ հանդիսանում են երկրորդական փողոցներ և չեն գտնվում Գյումրու պատմական կենտրոնում, ընդհանուր երկարությունը կազմում է 6041 մ, 60625քմ, որից մայթերի մակերեսը՝ 23790քմ։*  *Գյումրի քաղաքի փողոցների ընդհանուր թիվը կազմում է 250, որոնց ընդհանուր երկարությոնը 181 կմ է:*  *Բարեկարգված (որևէ ծածկույթ ունեցող)-156.2կմ,*  *որից՝ ասֆալտ-բետոնե 106.2կմ խճից,*  *կոպիճից՝ 50կմ, հողային կամ ծածկույթ չունեցող՝ 29կմ։*  *Բոլոր անցումների, նրբանցքների, հրապարակների ընդհանուր մակերեսը 2.9մլն մ2 է, որից բարեկարգված՝ 1.3մլն մ2 :*  *Հիմնանորոգվելու են փողոցները՝ իրենց մայթերով, որոնք ներթաղամասային փողոցներ են։ Փողոցների հարող հատվածներում վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել են 40-ից ավել տարի առաջ:*  *2021թ-ի սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է 8 երկրորդային փողոցի և 1 հրապարակի հիմնանորոգում, որոնք շինարարական աշխատանքները ավարտված են և կազմում են 2848 մ:*  *2022 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել և իրականացվում են է 21 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմել է մոտ 8185 մ:*  *2023 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է 29 երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմել է 7951 մ*  *2024 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվելու է 20երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում և կազմելու է 5938 մ* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *Ծրագրի իրականացման արդյունքում*   * *Գյումրի քաղաքի 18փողոցներ կասֆալտապատվեն, կազմելով ընդհանուր՝ 6041 գծմ երկարությամբ, 60625մ2 մակերեսով երթևեկելի ճանապարհներ և 23790մ2 մակերեսով հիմնանորոգված մայթեր* * *Գյումրի քաղաքի բնակչության համար կստեղծվի հարմարավետ տեղաշարժվելու հնարավորություն:* * *Բնակչության տեղաշարժը ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը կլինի անվտանգ։*   *Ընտրված հատվածները հանդիսանում են կենտրոնական փողոցներն իրար միացնող հատվածներ, ինչպես նաև դեպի ենթակառուցվածքներ տանող ճանապարհներ, որոնցով ամեն օր երթևեկում են հազարավոր քաղաքացիներ և մասնավորապես երեխաներ: Գյումրի համայնքի 2022-2026թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրում բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի կապիտալ ծրագրերում ներառված են փողոցների բարեկարգում, որը կազմվել է՝ ելնելով մի շարք առաջնահերթություններից, մասնավորապես՝*   * *կենտրոնական փողոցներն իրար միացնող հատվածներ* * *դեպի մանկապարտեզ տանող ճանապարհներ* * *դեպի դպրոց տանող ճանապարհ* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | * *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։* * *Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում:* * *Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։* * *Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։* * *Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։* * *Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։* * *Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։*   *Աշխատանքների հանձնում-ընդունում և շինարարական օբյեկտների ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվություն) ձևակերպում։* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և իրականացման արդյունքում Գյումրի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ներկայացված ծրագրի արժեքի չափով։* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Ծրագրի շահառուներն են՝ Գյումրի քաղաքի բնակիչները, Գյումրի ժամանող մեքենաների վարորդներն ու ուղևորները, ինչպես նաև զբոսաշրջիկները և քաղաք այցելող հյուրերը: Փողոցները ներթաղամասային են, հարակից՝ դպրոցներին և մանկապարտեզներին: Բնակիչները հնարավորություն կունենան երթևեկել անվտանգ փողոցներով, իսկ հետիոտները՝ մաքուր և բարեկարգ մայթերով: Բարեկարգ փողոցների արդյունքում օդի աղտոտվածությունը ևս կնվազի, որն էլ անմիջականորեն դրական ազդեցություն կունենա բնակիչների առողջության վրա:* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքապետարանի կողմից ստեղծվող հիմնական աշխատատեղերի քանակի փոփոխություն չի նախատեսվում,**իսկ մասնավոր հատվածի (պետական գնումների համապատասխան ընթացակարգով հաղթող ճանաչված մասնակցի) կողմից ստեղծվող ժամանակավոր/հիմնական աշխատատեղերի քանակը ներկա պահին հստակ չէ։* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն`* ***9,042,434,242*** *դրամ.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** | | *(հազ․դրամ)* | *(հազ․դրամ)* |  | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** | *9042434.2* | *6894138.5* | *76.2* | | *այդ թվում՝* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *4674186.4* | *4633665.6* | *99.1* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *2111308.4* | *2052195.9* | *97.2* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *2454078.0* | *461486.5* | *18.8* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** | *9614193.7* | *7137403.0* | *74.2* | | *որից՝* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *4392282.2* | *4298035.9* | *97.9* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *5221911.6* | *2839367.1* | *54.4* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* |  |  |  | | - Շենքերի և շինությունների կառուցում | *9000.0* | *2170.0* | *24.1* | | - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | *4328271.6* | *2476745.6* | *57.2* | | - Տրանսպորտային սարքավորումներ | *566178.4* | *194980.6* | *34.4* | | - Վարչական սարքավորումներ | *17630.0* | *16097.2* | *91.3* | | - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | *146196.0* | *33227.2* | *22.7* | | -Աճեցվող ակտիվներ | *6414.4* | *4162.0* | *64.9* | | - Նախագծահետազոտական ծախսեր | *148221.2* | *111984.5* | *75.6* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | *Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն՝* ***7,879,077,800*** *դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  | | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | | *(հազ.դրամ)* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում*** | *7879077.8* | | *այդ թվում՝* | | - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *5865125.2* | | - *սեփական եկամուտներ* | *2361693.4* | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *1543265.0* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** | *8196559.4* | | *որից՝* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *5251358.5* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *2945200.9* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* |  | | - Շենքերի և շինությունների կառուցում | *8800.0* | | - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | *2067165.1* | | - Տրանսպորտային սարքավորումներ | *454934.0* | | - Վարչական սարքավորումներ | *16232.7* | | - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | *237579.0* | | -Աճեցվող ակտիվներ | *8414.4* | | - Նախագծահետազոտական ծախսեր | *152075.7* | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 6 145 866 024 ՀՀ դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 6 320 412 208 ՀՀ դրամ. |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | *Ծրագրի իրականացման տարի* | *Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի* | |  |  |  | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,*** | 6145866.0 | 6320412.2 | | *այդ թվում՝* |  |  | | *- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *5003950.2* | *5170412.2* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *2340141.2* | *2340141.2* | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *350000.0* | *350000.0* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի*** | *6685866.0* | *6860412.2* | | ***ծրագրի,****որից՝* |  |  | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *4563555.2* | *4713371.0* | | *- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *2122310.9* | *2147041.2* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի*** |  |  | | ***ծրագրի, որից՝*** |  |  | | *- Շենքերի և շինությունների կառուցում* | *38492.6* | *45800* | | *- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում* | *1687043.8* | *1610701* | | *- Տրանսպորտային սարքավորումներ* | *220234.5* | *300000* | | *- Վարչական սարքավորումներ* | *17630* | *17630* | | *- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ* | *100600* | *105600* | | *-Աճեցվող ակտիվներ* | *7150* | *7150* | | *- Նախագծահետազոտական ծախսեր* | *51160* | *60160* | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝** |  |  | | /*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար* |  |  | | *համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* |  |  | | *- ճանապարհաշինություն* | *230970.4* | *254067.4* | | *- ջրամատակարարում/ջրահեռացում* | *-* |  | | *- փողոցային լուսավորություն* | *75000.0* | *82500.0* | | *- գազամատակարարում* |  |  | | *- նախադպրոցական հաստատություններ* |  |  | | *- հասարակական շենքեր* | *1200000.0* | *1320000.0* | | *- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում* | *68264.1* | *75090.5* | | *-այլ* | *940000.0* | *1034000.0* | |
| **Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում** | ***նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 96.3 %*** |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** | |  |  | | --- | --- | | ***- Վարչական բյուջեի ծախսեր*** | ***4,563,555,174*** | | *Համայնքի վարչական բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝* |  | | -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ | *1,303,128,234* | | -Էներգետիկ ծառայություններ | *168,000,000* | | -Կոմունալ ծառայություններ | *45,684,550* | | -Կապի ծառայություններ | *6,371,500* | | -Ապահովագրական ծախսեր | *7,600,000* | | -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն | *7,370,000* | | -Ներքին գործուղումներ | *41,000,000* | | -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր | *7,000,000* | | -Համակարգչային ծառայություններ | *15,000,000* | | -Տեղակատվական ծառայություններ | *5,466,000* | | -Ներկայացուցչական ծախսեր | *20,147,100* | | -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | *34,864,000* | | -Մասնագիտական ծառայություններ | *43,152,900* | | -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | *147,500,000* | | -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | *10,694,000* | | -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ | *10,160,000* | | -Գյուղատնտեսական ապրանքներ | *3,465,000* | | -Տրանսպորտային նյութեր | *181,448,800* | | -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր | *64,346,900* | | -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ | *95,000,000* | | -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին | *1,991,169,759* | | -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին | *15,000,000* | | -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից | *11,704,000* | | -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից | *1,260,000* | | -Այլ նպաստներ բյուջեից | *84,746,000* | | -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին | *175,791,531* | | -Պարտադիր վճարներ | *24,750,300* | | -Այլ ծախսեր | *41,734,600* | |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | *2 291 334 200 (երկու միլիարդ երկու հարյուր իննսունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունչորս հազար երկու հարյուր) դրամ (100%)*  17,892,000ՀՀ դրամ  700,000 ՀՀ դրամ  33,720,240 ՀՀ դրամ  12,427,560 ՀՀ դրամ |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | *1 260 233 810 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր վաթսուն միլիոն երկու հարյուր երեսուներեք հազար ութ հարյուր տաս) ՀՀ դրամ- (55%)* |
| ***Այլ ներդրողներ*** | *0 դրամ ( 0 %), նշել ներդրողի անունը:* |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | *Սկիզբը ապրիլ 2025թ. Տևողությունը 210 օր* |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | *Սույն ծրագրի իրականացման համար ծախսերը կազմում 2 291 334 200 (երկու միլիարդ երկու հարյուր իննսունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունչորս հազար երկու հարյուր) դրամ (100%)։* |
| ***Ամսաթիվ*** | *\_\_20\_\_ \_\_\_\_\_05\_\_\_\_\_\_2025թ.* |

**Համայնքի սուբվենցիոն ծրագրերի պատասխանատու Լևոն Բարսեղյան**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը 093 08 58 88, barseghyan888@gmail.com**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի ղեկավար** | **Վարդան Ղուկասյան** |

*Կ. Տ*